## Slide 1: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD CULHUACAN
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
PROYECTO DE INGENIERIA
SISTEMA DE MARCADO DE AGUA DUAL EN IMÁGENES DIGITALES EN UN COMPUTADOR DE PLACA REDUCIDA
INTEGRANTES:
RAMÍREZ CASTAÑEDA FRANCISCO
RODRÍGUEZ RUIZ LUIS MARIO
VELÁZQUEZ TÉLLEZ BRAHIAN
ASESORES:
DR. ROGELIO REYES REYES
DRA. CLARA CRUZ RAMOS

## Slide 2: Agenda
Planteamiento del problema.
Objetivo General.
Objetivos Particulares.
Justificación.
Cronograma de Actividades.

## Slide 3: Planteamiento del Problema
Debido al desarrollo de la tecnología, los contenidos digitales como videos, audio e imágenes han tenido un gran auge, sin embargo es la misma tecnología la que favorece situaciones como plagio, alteraciones y uso malintencionado de éstos.
En imágenes digitales alteradas es complicado demostrar la autoría y/o autenticidad de la misma si no se cuenta con un mecanismo de protección sobre este contenido especialmente en aplicaciones especificas, tales como la fotografía artística y/o periodística, compañías aseguradoras, peritos judiciales, entre otras, es necesario que las fotografías digitales sean protegidas inmediatamente después de su captura y así evitar que puedan ser usadas de manera inadecuada.

## Slide 4: Objetivo General
Desarrollar e implementar un sistema de protección de imágenes digitales mediante la inserción de marcas de agua visible e invisible utilizando un Computador de Placa Reducida (SBC) Raspberry Pi 2, realizando la inserción de la marca de agua inmediatamente después de la captura, para que la imagen almacenada sea siempre la imagen protegida.

## Slide 5: Objetivos Particulares
Investigar y analizar conceptos y metodologías relacionados al marcado de agua digital para posteriormente seleccionar los algoritmos adecuados a implementar en el SBC.
Investigar y analizar el funcionamiento y programación del SBC.
Desarrollar los algoritmos elegidos.
Implementar los diferentes algoritmos de inserción y extracción de las marcas de agua previamente seleccionados.
Probar el correcto funcionamiento del sistema mediante ataques intencionales y no intencionales.

## Slide 6: Justificación
Un mecanismo de protección como lo son las marcas de agua permiten determinar la autenticidad de las imágenes digitales inmediatamente después de su captura.
La implementación de los algoritmos de marcado en un SBC proveerá de dicha protección brindando portabilidad y rapidez además de ser una opción mas económica en comparativa con alguna implementación en software o hardware de otras características.
El marcado de agua proveerá una protección de los derechos de autor y autentificación a los creadores de los contenidos.

## Slide 7
Justificación
Los algoritmos se desarrollaran mediante el lenguaje programación Python dado que es el recomendado por la Raspberry Pi Foundation para programar este SBC
También se hará uso de la biblioteca abierta de visión artificial OpenCV como herramienta auxiliar.
Se utilizara un algoritmo aditivo para la implementación del marcado visible y la técnica del LSB en el dominio de la frecuencia para el marcado invisible.

## Slide 8: Cronograma de Actividades
ID | NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
1 | Definir el proyecto | 3 días | lun 03/08/15 | mié 05/08/15
2 | Definir nombre del proyecto | 2 días | jue 06/08/15 | vie 07/08/15
3 | Definir planteamiento del problema | 2 días | lun 10/08/15 | mar 11/08/15
4 | Definir objetivo general y objetivos particulares | 3 días | mié 12/08/15 | vie 14/08/15
5 | Definir justificación del proyecto | 3 días | lun 17/08/15 | mié 19/08/15
6 | Investigar información para realizar el estado del arte | 2 días | jue 20/08/15 | vie 21/08/15
7 | Investigar que son las marcas de agua | 16 días | lun 24/08/15 | lun 14/09/15

## Slide 9: Cronograma de Actividades
ID | NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
8 | Investigar y analizar conceptos y metodologías relacionados al marcado de agua digital | 14 días | mar 15/09/15 | vie 02/10/15
9 | Investigar y analizar el funcionamiento y programación del SBC. | 13 días | lun 05/10/15 | mié 21/10/15
10 | Escoger el tipo de SBC a utilizar | 11 días | vie 23/10/15 | vie 06/11/15
11 | Escoger los diferentes algoritmos de inserción y extracción de las marcas de agua | 63 días | lun 09/11/15 | mié 06/01/16
12 | Implementar los algoritmos de inserción y extracción de las marcas de agua en el SBC. | 39 días | jue 07/01/16 | mar 01/03/16
13 | Realizar pruebas y resultados para comprobar el funcionamiento del sistema. | 11 días | mié 02/03/16 | mié 16/03/16
14 | Probar el correcto funcionamiento del sistema mediante ataques intencionales y no intencionales. | 13 días | jue 17/03/16 | lun 04/04/16
15 | Realizar conclusiones sobre el proyecto y definir trabajos a futuro. | 5 días | mar 05/04/16 | lun 11/04/16

## Slide 10
GRACIAS POR SU ATENCIÓN